Anexo 8.  Resultado de las acciones para atender los aspectos susceptibles de mejora.

Nombre del programa: S217 Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola

Modalidad: S

Dependencia: Comisión Nacional del Agua

Unidad Responsable: Subdirección General de Infraestructura hidroagrícola

Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados

Año de la Evaluación: 2017

El programa S217 Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola tuvo una Evaluación de Diseño en 2016, en la que se propusieron 6 recomendaciones, de las que sólo se tomó uno de ellos como específico para darle seguimiento. Las acciones tomadas para su atención son:

Aspecto susceptible de mejora: Actualizar el Diagnóstico del Programa S217

Acciones a realizar: 1. Reuniones periódicas para la revisión y actualización del diagnóstico del programa presupuestario S217

2. Incorporación de las mejoras realizadas al árbol de problemas y objetivos, así como de la Matriz de Indicadores para Resultados

Hasta el momento de la presente evaluación se reportaron resultados del 20%, y la fecha de conclusión el 31 de diciembre de 2018.